# IPA Bericht

# Multiplayer Tic-Tac-Toe

Autor: 	Florin Barbisch

Datum: 	Freitag, 22. Januar 2021

Projekt: 	Multiplayer Tic-Tac-Toe

Projektstart:	Mittwoch, 09. Juni 2020

Projektende:	Freitag, 22. Januar 2021

Auftraggeber:	Florin Barbisch

Valid-Experte:	Daniel Mosimann

Hauptexperte:	Daniel Mosimann

Nebenexperte:	-

Projektleiter:	Florin Barbisch

Entwickler:	Florin Barbisch

Tester:	Florin Barbisch

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Abbildungsverzeichnis	7

Tabellenverzeichnis	9

1	Einleitung	11

1.1	Inhalt und Zweck des Dokuments	11

Teil 1: Ablauf Organisation und Umfeld	12

2	Aufgabestellung	12

2.1	Ausgangslage	12

2.2	Detaillierte Aufgabenstellung	12

2.3	Mittel und Methoden	12

2.4	Vorkennnisse	12

2.5	Vorarbeiten	13

2.6	Neue Lerninhalte	13

2.7	Arbeiten in den letzten 6 Monaten	13

3	Projektmethodik	13

3.1	Projektmethode	13

3.2	Szenario	13

3.3	Phasen	13

3.4	Module	14

3.5	Aufgaben	14

3.6	Projektorganisation	15

4	Zeitplanung	16

4.1	Zeitplan	16

5	Organisation der IPA	17

5.1	Arbeitsplatz	17

5.2	Datensicherung	17

5.3	Wiederherstellung	18

6	Firmenstandards	19

7	Arbeitsjournal	20

7.1	KW 24: 08.06.2020	20

7.2	KW 25: 15.06.2020	21

7.3	KW 26: 22.06.2020	21

7.4	KW 27: 29.06.2020	22

7.5	KW 33: 10.08.2020	22

7.6	KW 34: 17.08.2020	23

7.7	KW 35: 24.08.2020	23

7.8	KW 36: 31.08.2020	24

7.9	KW 37: 07.09.2020	24

7.10	KW 38: 14.09.2020	25

7.11	KW 39: 21.09.2020	26

7.12	KW 43: 19.10.2020	27

7.13	KW 44: 26.10.2020	27

7.14	KW 45: 02.11.2020	27

7.15	KW 46: 09.11.2020	28

7.16	KW 47: 16.11.2020	28

7.17	KW 48: 23.11.2020	29

7.18	KW 49: 30.11.2020	29

7.19	KW 50: 07.12.2020	30

7.20	KW 51: 14.12.2020	30

7.21	KW 01 04.01.2021	31

7.22	KW 02 11.01.2021	32

7.23	KW 03 18.01.2021	33

Teil 2: Projektdokumentation	34

8	Kurzfassung	34

8.1	Ausgangssituation	34

8.2	Umsetzung	34

8.3	Ergebnis	34

9	Initialisierung	35

9.1	Analyse	35

9.1.1	Studie; IST-Zustand	35

9.1.2	Projektziele	39

9.1.3	Anforderungen	39

9.2	Varianten	39

9.2.1	Variante 1	39

9.2.2	Variante 2	40

9.2.3	Entscheidungsmatrix	40

9.2.4	Gewählte Variante	40

10	Konzept	40

10.1	Architekturdiagramm	40

10.2	Use Cases	41

10.2.1	Einzelspieler	41

10.2.2	Mehrspieler	43

10.2.3	Login	46

10.3	UI-Mockups	48

10.3.1	Allgemein	48

10.3.1	Einzelspieler	49

10.3.1	Mehrspieler	51

10.4	Testkonzept	54

10.4.1	Während dem Entwickeln	54

10.4.2	Testziele	54

10.4.3	Teststrategie	54

10.4.4	Aufbau eines Tests	55

10.4.5	Testrahmen	56

10.4.6	Testinfrastruktur	56

10.5	Testfälle	57

10.5.1	Testfall T01	57

10.5.2	Testfall T02	58

10.5.3	Testfall T03	59

10.5.4	Testfall T04	60

10.5.5	Testfall T05	61

10.5.6	Testfall T06	62

10.5.7	Testfall T07	63

10.5.8	Testfall T08	64

10.5.9	Testfall T09	64

10.5.10	Testfall T10	65

10.5.11	Testfall T11	66

10.6	Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS)	67

11	Realisierung	68

11.1	System realisieren	68

11.1.1	REST	68

11.1.2	Logik des Computerspieler	70

11.1.3	Socket.io	71

11.1.4	Logik aus Komponenten auslagern	73

11.2	GUI	74

11.2.1	Allgemein	75

11.2.2	Einzelspieler	76

11.2.3	Mehrspieler	80

11.3	Testprotokoll	84

11.3.1	Testfall T01	84

11.3.2	Testfall T02	85

11.3.3	Testfall T03	86

11.3.4	Testfall T04	87

11.3.5	Testfall T05	88

11.3.6	Testfall T06	89

11.3.7	Testfall T07	90

11.3.8	Testfall T08	91

11.3.9	Testfall T09	92

11.3.10	Testfall T10	93

11.3.11	Testfall T11	94

12	Reflexion	95

13	Schlusswort	95

14	Literatur- und Quellverzeichnis	96

15	Glossar	97

16	Anhang	98

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hermes-Phasen	13

Abbildung 2: Hermes-Module	14

Abbildung 3: Zeitplan	16

Abbildung 4: Arbeitsplatz	17

Abbildung 5: Daten wiederherstellen mit git checkout	18

Abbildung 6: Homescreen der alten Website	35

Abbildung 7: Während eines Einzelspiels auf der alten Webseite	36

Abbildung 8: Suche nach vergangenen Einzelspielen auf der alten Webseite	37

Abbildung 9: Suche nach Mehrspielerspielen auf der alten Webseite	38

Abbildung 10: Architekturdiagramm	40

Abbildung 11: Use-Cases Einzelspieler	41

Abbildung 12: Use-Cases Mehrspieler	43

Abbildung 13: Use-Cases Login	46

Abbildung 14: UI-Mockup Startseite eingeloggt	48

Abbildung 15: UI-Mockup Sign up	48

Abbildung 16: UI-Mockup Sign in	49

Abbildung 17: UI-Mockup Einzelspielerspiel erstellen	49

Abbildung 18: UI-Mockup Einzelspielerspiel spielen	49

Abbildung 19: UI-Mockup Aktuelle Einzelspielerspiele	50

Abbildung 20: UI-Mockup Einzelspieler Ergebnis	50

Abbildung 21: UI-Mockup Vergangene Einzelspielerspiele	51

Abbildung 22: UI-Mockup Mehrspielerspiel erstellen	51

Abbildung 23: UI-Mockup Mehrspielerspiel spielen	51

Abbildung 24: UI-Mockup Aktuelle Mehrspielerspiele	52

Abbildung 25: UI-Mockup Mehrspielerspiel Ergebnis	52

Abbildung 26: UI-Mockup Vergangene Mehrspielerspiele	53

Abbildung 27: Testmethode Blackbox-Testing	54

Abbildung 28: Berechtigungen des GitHub-Repository	67

Abbildung 29: GET-Ressource in expressJS	68

Abbildung 30: Umwandeln eines Parameters zu einem Objekt	68

Abbildung 31: Spielzug vom Controller aus ausführen	69

Abbildung 32: Logik von Spielzug ausführen	69

Abbildung 33: Ablauf des Computerspielers	70

Abbildung 34: Socket.io-Server an expressJS-Server anhängen	71

Abbildung 35: Event über socket.io emittieren	71

Abbildung 36: Verarbeiten eines socket.io Events	72

Abbildung 37: Aufruf von FETCH_MULTIPLAYER_GAMES	73

Abbildung 38: Action FETCH_MULTIPLAYER_GAMES	73

Abbildung 39: Finales-GUI Startseite eingeloggt	75

Abbildung 40: Finales-GUI Sign up	76

Abbildung 41: Finales-GUI Sign in	76

Abbildung 42: Finales-GUI Einzelspieler erstellen	76

Abbildung 43: Finales-GUI Einzelspieler spielen	77

Abbildung 44: Finales-GUI Aktuelle Einzelspielerspiele	77

Abbildung 45: Finales-GUI Einzelspielerspiel Ergebnis	78

Abbildung 46: Finales-GUI Vergangene Einzelspielerspiele	79

Abbildung 47: Finales-GUI Mehrspielerspiel erstellen	80

Abbildung 48: Finales-GUI Mehrspielerspiel erstellen	80

Abbildung 49: Finales-GUI Aktuelle Mehrspielerspiele	81

Abbildung 50: Finales-GUI Mehrspielerspiel Ergebnis	82

Abbildung 51: Finales-GUI Vergangene Mehrspielerspiele	83

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hermes-Aufgaben	14

Tabelle 2: Projektrollen	15

Tabelle 3: Verwendete CASE-Tools	19

Tabelle 4: Arbeitsjournaleintrag KW24	20

Tabelle 5: Arbeitsjournaleintrag KW25	21

Tabelle 6: Arbeitsjournaleintrag KW26	21

Tabelle 7: Arbeitsjournaleintrag KW27	22

Tabelle 8: Arbeitsjournaleintrag KW33	22

Tabelle 9: Arbeitsjournaleintrag KW34	23

Tabelle 10: Arbeitsjournaleintrag KW35	23

Tabelle 11: Arbeitsjournaleintrag KW36	24

Tabelle 12: Arbeitsjournaleintrag KW37	24

Tabelle 13: Arbeitsjournaleintrag KW38	25

Tabelle 14: Arbeitsjournaleintrag KW39	26

Tabelle 15: Arbeitsjournaleintrag KW43	27

Tabelle 16: Arbeitsjournaleintrag KW44	27

Tabelle 17: Arbeitsjournaleintrag KW45	27

Tabelle 18: Arbeitsjournaleintrag KW46	28

Tabelle 19: Arbeitsjournaleintrag KW47	28

Tabelle 20: Arbeitsjournaleintrag KW48	29

Tabelle 21: Arbeitsjournaleintrag KW49	29

Tabelle 22: Arbeitsjournaleintrag KW50	30

Tabelle 23: Arbeitsjournaleintrag KW51	30

Tabelle 24: Arbeitsjournaleintrag KW01	31

Tabelle 25: Arbeitsjournaleintrag KW02	32

Tabelle 26: Arbeitsjournaleintrag KW03	33

Tabelle 27: Projektziele	39

Tabelle 28: Entscheidungsmatrix	40

Tabelle 29: Use Case UC01	41

Tabelle 30: Use Case UC02	42

Tabelle 31: Use Case UC03	42

Tabelle 32: Use Case UC04	42

Tabelle 33: Use Case UC05	43

Tabelle 34: Use Case UC06	44

Tabelle 35: Use Case UC07	44

Tabelle 36: Use Case UC08	44

Tabelle 37: Use Case UC09	45

Tabelle 38: Use Case UC10	45

Tabelle 39: Use Case UC11	46

Tabelle 40: Use Case UC12	46

Tabelle 41: Use Case UC13	47

Tabelle 42: Muss-Funktionen	55

Tabelle 43: Vorlage Testfall	55

Tabelle 44: Vorlage Testfall T01	57

Tabelle 45: Vorlage Testfall T02	58

Tabelle 46: Vorlage Testfall T03	59

Tabelle 47: Vorlage Testfall T04	60

Tabelle 48: Vorlage Testfall T05	61

Tabelle 49: Vorlage Testfall T06	62

Tabelle 50: Vorlage Testfall T07	63

Tabelle 51: Vorlage Testfall T08	64

Tabelle 52: Vorlage Testfall T09	64

Tabelle 53: Vorlage Testfall T10	65

Tabelle 54: Vorlage Testfall T11	66

Tabelle 55: Schritte des Computerspielers	71

Tabelle 56: Ergebnisse erster Testdurchlauf	84

Tabelle 57: Erste Durchführung Testfall T01	84

Tabelle 58: Erste Durchführung Testfall T02	85

Tabelle 59: Erste Durchführung Testfall T03	86

Tabelle 60: Erste Durchführung Testfall T04	87

Tabelle 61: Erste Durchführung Testfall T05	88

Tabelle 62: Erste Durchführung Testfall T06	89

Tabelle 63: Erste Durchführung Testfall T07	90

Tabelle 64: Erste Durchführung Testfall T08	91

Tabelle 65: Erste Durchführung Testfall T09	92

Tabelle 66: Erste Durchführung Testfall T10	93

Tabelle 67: Erste Durchführung Testfall T11	94

Tabelle 68: Glossar	97

Tabelle 69: Codezeilen-Übersicht	98

# Einleitung

## Inhalt und Zweck des Dokuments

Dieses Dokument dient der Dokumentation der Arbeiten und Ergebnisse, welche der Kandidat während der IPA erarbeitet.

Zu gleich dient dieses Dokument auch der Bewertung und der Rekonstruktion/Nachvollziehbarkeit der getätigten Arbeiten.

Das Dokument ist in zwei Teilen unterteilt. Der erste Teil beinhaltet alles Organisatorische. Dies ist alles, was nicht nach der definierten Projektmethode umgesetzt wird. Dieser Teil ist nach den organisatorischen Inhalten unterteilt.

Im zweiten Teil ist das eigentliche Projekt dokumentiert, welches nach der Projektmethode umgesetzt wird. Dieser Teil ist nach den Projektphasen unterteilt. In diesen Projektphasen wird weiter nach Thema unterteilt.

Am Ende des Dokuments sind noch Themen, welche die ganze Arbeit betreffen aber nicht in den organisatorischen Teil passen. Dies sind namentlich: Reflexion, Schlusswort, Literatur- und Quellenverzeichnis, Glossar und Anhänge (wie zum Beispiel Code-Listings).

# Teil 1: Ablauf Organisation und Umfeld

# Aufgabestellung

## Ausgangslage

Ich habe im Modul 307 im ÜK eine Webseite erstellt, in der man Tic-Tac-Toe spielen kann. Diese Webseite verfügt über einen Einzelspieler- und einen lokalen Mehrspieler-Modus. Des Weiteren können auf der Webseite die vergangenen Spiele angesehen werden.

Die Webseite hat einige Nachteile:

- Der Mehrspieler-Modus funktioniert nicht auf zwei unterschiedlichen Rechnern.

- Das Backend und das Frontend ist nicht getrennt.

- Die Identität eines Benutzers kann in keiner Weise überprüft werden.

- Die Webseite ist zwar mit responsiven Technologien entwickelt worden, sieht aber auf dem Smartphone nicht gut aus.

Die Webseite eignet sich deshalb nicht, um zusammen aus weiter Distanz Tic-Tac-Toe gegeneinander zu spielen.

## Detaillierte Aufgabenstellung

Eine Webanwendung erstellen, in der ein Spieler Tic-Tac-Toe gegen den Computer oder einen anderen Spieler in ferner Distanz spielen kann.

Grundsätzliches:

- Der Spieler kann sich mit einem Nicknamen und einem Passwort registrieren und anmelden.

- Der Spieler angemeldete Spieler kann seine vergangenen Spiele ansehen.

- Der Spieler angemeldete Spieler kann seine offenen Mehrspieler-Spiele ansehen.

Einzelspieler-Modus:

- Der Benutzer kann zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden auswählen.

- Der Computer führt seine Züge dem Schwierigkeitsgrad entsprechend gut aus.

Mehrspieler-Modus:

- Der Spieler A kann ein Spiel erstellen. Dazu kann er einen zweiten Spieler direkt einladen, einen Link an einen zweiten Spieler schicken oder mit einem unbekannten Spieler spielen.

- Die Spieler können, ohne die Seite neu zu laden, gegeneinander spielen.

- Ein Spieler kann das Spiel auch verlassen und später zurückkommen, um weiter zu spielen.

- Wenn das Spiel fertig ist, können sich die Spieler revanchieren. Dabei beginnt der Spieler der bei der letzten Runde als zweiter begonnen hat.

## Mittel und Methoden

- Projektmethodik Hermes

- vueJS (Frontend)

- REST mit nodeJS (Backend)

- MongoDB (Datenbankserver).

## Vorkennnisse

- Entwicklung einer Tic-Tac-Toe Webseite mit PHP und MySQL.

- Entwicklung von mehreren VueJS Applikationen.

- Entwicklung einer REST-API mit PHP.

## Vorarbeiten

Überprüfen der Entwicklungsumgebung auf dem persönlichen PC/Notebook. Git Repository einrichten.

## Neue Lerninhalte

REST-Backend mit NodeJS und MongoDB als Datenbank Server. Hermes als Projektmethodik.

## Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Zwei VueJS Applikation (mit-)entwickelt, wobei eine über ein REST-Backend mit PHP verfügte. In diesen VueJS-Applikationen ging es mehrheitlich darum Daten zu verwalten/anzuzeigen.

# Projektmethodik

## Projektmethode

Als Projektmethode verwende ich «Hermes 5.1 IPA», da dies von Daniel Mosimann vorgeschrieben wurde. Die Projektmethode «Hermes 5.1 IPA» ist eine stark vereinfachte Version für die Abschlussprüfung IPA ICT-Lernende Kanton Bern der offiziellen Form von «Hermes 5.1».

Deklaration der gewählten Projektmethodik. Angabe Quelle und Version. Kurzer Überblick.

Für den IPA-Test ist Hermes gesetzt! Deshalb auch die nachfolgenden Unterkapitel…

## Szenario

Da es sich bei meinem Projekt um eine Software handelt, welche ich selbst entwickle, habe ich das Szenario «IT-Individualanwendung» genommen.

## Phasen

Es gibt bei der IPA keine Phase Einführung, deshalb wurde diese hier ausgegraut dargestellt. Es ist auch unklar, ob diese Webseite jemals für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird.

Abbildung 1: Hermes-Phasen

## Module

Auch hier fällt die Einführung wieder weg.

Abbildung 2: Hermes-Module

## Aufgaben

Auch hier fällt die Einführung wieder weg.

|  | Initialisierung | Konzept | Realisierung |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektführung | Projektauftrag erarbeiten | Projekt führen und kontrollieren Projekt steuern Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen Risiken managen Qualitätssicherung führen |  |
| Projekt-grundlagen | Dokumente Studieren |  |  |
| Informations-sicherheit und Datenschutz |  | ISDS-Konzept erstellen | ISDS-Konzept umsetzen |
| IT-Anwendung |  | Applikationskonzept erarbeiten | Applikation realisieren |
| Testen |  | Testkonzept erarbeiten | Testinfrastruktur realisieren Tests durchführen |
| IPA-Dokumentation | Initialisierung dokumentieren | Konzept dokumentieren | Realisierung dokumentieren |

Tabelle 1: Hermes-Aufgaben

## Projektorganisation

Auftraggeber:

Florin Barbisch

Qualität- & Sicherheitsmanager

Valid-Experte:	Daniel Mosimann
Hauptexperte:	Daniel Mosimann
2. Experte:	-

Projektleiter:

Florin Barbisch

Entwickler

Florin Barbisch

Tester

Florin Barbisch

Projektrollen

| Rolle | Belegt durch | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber | Florin Barbisch, Lernender | Schreibt die detaillierte Aufgabenstellung. |
| Valid-Experte | Daniel Mosimann, Lehrer | Gibt die Aufgabenstellung frei. |
| Hauptexperte | Daniel Mosimann, Lehrer | Korrigiert die Arbeit. Entscheidet bei Problemen über Massnahmen. |
| 2. Experte | Nicht belegt | Unterstützung des Hauptexperten. |
| Projektleiter | Florin Barbisch, Lernender | Führt, steuert und kontrolliert das Projekt. |
| Entwickler | Florin Barbisch, Lernender | Entwickelt die Applikation. |
| Tester | Florin Barbisch, Lernender | Führt Testfälle nach dem Testkonzept aus. |

Tabelle 2: Projektrollen

# Zeitplanung

## Zeitplan

Abbildung 3: Zeitplan

# Organisation der IPA

## Arbeitsplatz

Abbildung 4: Arbeitsplatz

Wie auf dem Bild zu sehen ist, verfüge ich über die nötige Infrastruktur, um diese IPA durchzuführen.

## Datensicherung

Alle Daten und Dokumente werden regelmässig auf dieses GitHub-Repository hochgeladen: https://github.com/florinbarbisch/tic-tac-toe-multiplayer

Damit ist nicht nur eine hohe Verfügbarkeit garantiert, sondern auch eine Versionierung sichergestellt.

## Wiederherstellung

Abbildung 5: Daten wiederherstellen mit git checkout

Eine Wiederherstellung der Daten erfolgt mit Git über ein Check-out des jeweiligen Commits.

# Firmenstandards

Verwendete Vorlagen:

- Dokumentationsvorlage HERMES IPA von Daniel Mosimann

- Vorlage Zeitplan von Daniel Mosimann

Verwendete Arbeitsmethode: HERMES

Verwendete CASE-Tools:

| Tool | Beschreibung |
| --- | --- |
| GitKraken | Git Client. |
| GitHub | Anbieter von Git-Versionierungsverwaltung für Softwareprojekte. |
| Webstorm | IDE welche sich auf Webentwicklung spezialisiert hat. |
| Visual Studio Code | IDE welche für alle möglichen Programmiersprachen verwendet werden kann. |
| draw.io | Webseite um alle Art von Skizzen/Diagrammen zu erstellen. |
| Bootstrapstudio | Wireframing-Tool zum entwickeln von UI-Mockups. Dabei wird direkt Bootstrap verwendet. So sehen die Mockups genau gleich aus wie das fertige GUI. |
| Carbon | Webseite, um Code-Snippets zu generieren und zu formatieren. |
| Zotero | Quellenverwaltungstool mit Integration im Browser und in Word. Ein Quellenverzeichnis kann auch automatisch generiert werden. |

Tabelle 3: Verwendete CASE-Tools

# Arbeitsjournal

## KW 24: 08.06.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Teams Anruf mit Daniel Mosimann | Initialisierung | 2 | 2 |
| IPA Berichtvorlage ausfüllen | Initialisierung | 1 | 1 |
| Total |  | 3 | 3 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute Morgen hatten wir einen Anruf mit Daniel Mosimann. Er hat das Modul 306 erklärt und uns den Projektauftrag für das Modul abgegeben. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Microsoft Teams |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Das erste Ausfüllen des IPA-Berichts verlief gut. Was lief weniger gut? Die Teams Sitzung war lang, das hat viel Energie gekostet. Meine Erkenntnisse von heute |  |  |  |

Tabelle 4: Arbeitsjournaleintrag KW24

## KW 25: 15.06.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Teams Anruf mit Daniel Mosimann | Initialisierung | 0.5 | 0.5 |
| Repository erstellen | Initialisierung | 1 | 1 |
| Themensuche / Gedanken zur Aufgabenstellung | Initialisierung | 1 | 1 |
| Total |  | 2.5 | 2.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute konnten wir allfällige Fragen an Daniel Mosimann stellen. Daniel Mosimann hat uns auch die Bewertungskriterien für diesen Auftrag erklärt/abgegeben. Danach habe ich das Projekt Repository erstellt und an Daniel Mosimann gesendet. Ich habe mir bereits Gedanken zu dem Thema/Produkt der Aufgabenstellung gemacht. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Microsoft Teams |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Beispiel Aufgabenstellung |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich hatte keine Fragen und konnte das Repository erfolgreich erstellen. Ich habe mir erste Gedanken zur Aufgabenstellung gemacht. Was lief weniger gut? Ich konnte mich nicht direkt für eine Aufgabe entscheiden. Meine Erkenntnisse von heute Themensuche ist schwer. Nichtsdestotrotz will ich nicht die Standard Aufgabenstellung umsetzen. |  |  |  |

Tabelle 5: Arbeitsjournaleintrag KW25

## KW 26: 22.06.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufgabenstellung | Initialisierung | 4 | 4 |
| Total |  | 4 | 4 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe nur an der Aufgabenstellung gearbeitet und diese dann abgegeben. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Eigene TicTacToe Applikation in PHP. |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich konnte die Aufgabenstellung gut lösen, da sie ein bestehendes Problem löst welches ich gut kenne. Was lief weniger gut? - Meine Erkenntnisse von heute Auch wenn man ein Problem schon kennt ist es nicht einfach eine Aufgabenstellung darüber zu schreiben. |  |  |  |

Tabelle 6: Arbeitsjournaleintrag KW26

## KW 27: 29.06.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0 | 0 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich nichts gemacht, da ich letzte Woche viel Zeit in die Aufgabenstellung investiert habe. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Was lief weniger gut? Meine Erkenntnisse von heute |  |  |  |

Tabelle 7: Arbeitsjournaleintrag KW27

## KW 33: 10.08.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumente studieren | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute konnten wir uns nicht im Office 365 einloggen und nicht auf alle wichtigen Dokumente zugriefen. Ich konnte Schlussendlich die wichtigsten Dokumente auf dem Handy anschauen. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich konnte auf dem Handy die wichtigsten Dokumente studieren. Was lief weniger gut? Ich konnte mich nicht an der Schule anmelden aufgrund eines Netzwerkfehlers. Deshalb hatte ich kein Zugriff auf wichtige Informationen und der Tag verlief nicht wirklich produktiv. Meine Erkenntnisse von heute Wenn das Internet nicht richtig funktioniert wird das Arbeiten erschwert. |  |  |  |

Tabelle 8: Arbeitsjournaleintrag KW33

## KW 34: 17.08.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle referenzierten Dokumente in das Repository kopieren | Initialisierung | 0.5 | 0.5 |
| Dokumente studieren | Initialisierung | 1 | 1 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich die referenzierten Dokumente in das Repository kopiert. Des Weiteren habe ich die referenzierten Dokumente studiert. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Referenzierten Dokumente aus OneNote |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Es ging alles gut Was lief weniger gut? Nichts. Meine Erkenntnisse von heute Viele Dokumente ohne grossen Überblick. |  |  |  |

Tabelle 9: Arbeitsjournaleintrag KW34

## KW 35: 24.08.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0 | 0 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute hatte ich Rekrutierung und war nicht im Unterricht anwesend. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

Tabelle 10: Arbeitsjournaleintrag KW35

## KW 36: 31.08.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsjournal führen | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich das Arbeitsjournal nachgeführt. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Teams Nachrichten, E-Mail Verlauf. |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern was ich früher gemacht habe und das Dokumentieren. Was lief weniger gut? Meine Erkenntnisse von heute Ich hätte früher anfangen sollen mit Arbeitsjournal nachführen. |  |  |  |

Tabelle 11: Arbeitsjournaleintrag KW36

## KW 37: 07.09.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsjournal führen | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich das Arbeitsjournal nachgeführt. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern was ich früher gemacht habe und das Dokumentieren. Was lief weniger gut? Meine Erkenntnisse von heute Ich hätte früher anfangen sollen mit Arbeitsjournal nachführen. |  |  |  |

Tabelle 12: Arbeitsjournaleintrag KW37

## KW 38: 14.09.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Erklärung Hermes durch Mosimann | Initialisierung | 0.5 | 0.5 |
| PC-Aufsetzen, Software installieren | Initialisierung | 0.0 | 0.5 |
| Arbeitsjournal führen | Initialisierung | 0.5 | 0.5 |
| Projektmethodik in der Dokumentation beschreiben | Initialisierung | 0.5 | 0.5 |
| Total |  | 1.5 | 2 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Am Anfang der Lektion hat Mosimann Hermes erklärt. Danach musste ich Software, welche ich zum Arbeiten brauche neu installieren da die Schule alles gelöscht hat. Danach habe ich das Arbeitsjournal aktualisiert. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich habe Hermes besser verstanden. Und Hermes in meiner Dokumentation ergänzt Was lief weniger gut? Ich musste die Software, welche ich zum Arbeiten brauche, neuinstallieren. Meine Erkenntnisse von heute Hermes hat für die IPA keine Vorteile/Nachteile gegenüber IPERKA. |  |  |  |

Tabelle 13: Arbeitsjournaleintrag KW38

## KW 39: 21.09.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-Aufsetzen, Software installieren | Initialisierung | 0.0 | 0.5 |
| Zeitplan Vorlage erstellen | Initialisierung | 1 | 1 |
| Total |  | 1 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute musste ich wieder die Software, welche ich zum Arbeiten brauche, neu installieren da die Schule wieder alles gelöscht hat. Danach habe ich eine Vorlage für den Zeitplan erstellt. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich bin mit der Vorlage für den Zeitplan fertig geworden. Was lief weniger gut? Ich musste die Software, welche ich zum Arbeiten brauche, schon wieder neuinstallieren. Meine Erkenntnisse von heute Es wäre vielleicht besser, wenn ich eine RDP-Verbindung zu meinem PC zu Hause mache, um dort zu arbeiten. Es braucht definitiv weniger Zeit einen VPN-Client zu installieren und eine RDP Verbindung aufzubauen als Passwortmanager und einen Gitclient zu installieren, dann den Git-Client einzurichten und am Ende noch das Repository zu klonen. |  |  |  |

Tabelle 14: Arbeitsjournaleintrag KW39

## KW 43: 19.10.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Überblick verschaffen über die Vorgaben/Hermes | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich mir einen Überblick über die Vorgaben und Hermes verschafft. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Es gibt sehr viele Vorgaben und diese sind sehr unübersichtlich strukturiert. |  |  |  |

Tabelle 15: Arbeitsjournaleintrag KW43

## KW 44: 26.10.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Studieren der Vorgaben/Hermes | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich die Vorgaben der IPA und Hermes angeschaut. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Es gibt sehr viele Vorgaben und diese sind sehr unübersichtlich strukturiert. |  |  |  |

Tabelle 16: Arbeitsjournaleintrag KW44

## KW 45: 02.11.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Studieren der Vorgaben/Hermes | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich die Vorgaben der IPA und Hermes angeschaut. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Gleiche Erkenntnis wie letzte Woche. |  |  |  |

Tabelle 17: Arbeitsjournaleintrag KW45

## KW 46: 09.11.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Studieren der Vorgaben/Hermes | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute habe ich die Vorgaben der IPA und Hermes angeschaut. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Gleiche Erkenntnis wie letzte Woche. |  |  |  |

Tabelle 18: Arbeitsjournaleintrag KW46

## KW 47: 16.11.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN/RDP konfigurieren | Initialisierung | 1.5 | 1 |
| Total |  | 1.5 | 1 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Damit ich die Software auf dem GIBS Rechner nicht jedes Mal neu installieren muss, wenn die Schule die PCs neu aufsetzt, habe ich bei mir zu Hause ein VPN und RDP eingerichtet. Ich kann mich somit in der Schule auf meinen privaten Rechner verbinden. Schade ist nur, dass dies nicht auch auf meinen Laptop über das Schul-WLAN geht. Denn ich kann keine VPN Verbindung im Schul-WLAN aufbauen. Was das bringt/soll ist mir unklar. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Ich kann jetzt unabhängig davon, was die Schule anstellt, auch in der Schule arbeiten. |  |  |  |

Tabelle 19: Arbeitsjournaleintrag KW47

## KW 48: 23.11.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewertungskriterien studieren | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe mir heute die Bewertungskriterien dieses Moduls angesehen. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Mir ist klar geworden, dass der Code der Anwendung, respektive die Anwendung selbst, niemanden so richtig interessiert oder bewertet wird. Es wird vielmehr die Dokumentation bewertet. Und was nicht dokumentiert ist, kann nicht bewertet werden. |  |  |  |

Tabelle 20: Arbeitsjournaleintrag KW48

## KW 49: 30.11.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| IPA Vorstellung von Tschumi | Initialisierung | 1 | 1 |
| Austausch über die IPA mit meinen Kollegen | Initialisierung | 0 | 1 |
| Total |  | 1 | 2 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Heute hat uns Dominik Tschumi die IPA vorgestellt, und wir hatten die Möglichkeit Fragen zu stellen. Danach habe ich mich noch mit meinen Kollegen über die IPA ausgetauscht, da diese vom Betrieb her schon eine Test-IPA hatten und ich nicht. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Tschumi Schulkollegen |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Ich habe einen Überblick über die IPA erhalten und weiss jetzt wie dieses Ablaufen wird. |  |  |  |

Tabelle 21: Arbeitsjournaleintrag KW49

## KW 50: 07.12.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Austausch über die IPA mit meinen Kollegen | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe mich heute noch einmal mit Kollegen über ihre Erfahrungen mit Test-IPAs ausgetauscht. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Ich weiss jetzt mehr, wie die IPA in der Praxis Ablaufen wird. |  |  |  |

Tabelle 22: Arbeitsjournaleintrag KW50

## KW 51: 14.12.2020

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Austausch über die IPA mit meinen Kollegen | Initialisierung | 1.5 | 1.5 |
| Total |  | 1.5 | 1.5 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe mich heute, gleich wie letztes und vorletztes Mal, noch einmal mit Kollegen über ihre Erfahrungen mit Test-IPAs ausgetauscht. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Meine Erkenntnisse von heute Ich weiss jetzt mehr, wie die IPA in der Praxis Ablaufen wird. |  |  |  |

Tabelle 23: Arbeitsjournaleintrag KW51

## KW 01 04.01.2021

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektplanung erstellen | Initialisierung | 3 | 3 |
| Zeitplan erstellen | Initialisierung | 3 | 3 |
| Projektorganisation definieren | Initialisierung | 1 | 1 |
| Situationsanalyse (IST-Situation) | Initialisierung | 1 | 1 |
| Projektziele definieren | Initialisierung | 1 | 1 |
| Aufgabe/Anforderungen verfeinern | Initialisierung | 1 | 1 |
| Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | Initialisierung | 2 | 2 |
| Architekturdiagram | Konzept | 1 | 1 |
| Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) | Konzept | 1 | 1 |
| Use-Case Diagramm | Konzept | 1 | 1 |
| Total |  | 15 | 15 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe diese Woche die Projektplanung und Projektorganisation erstellt, damit sind die Kapitel 3, 5 und 6 fertig. Des Weiteren habe ich den Zeitplan erstellt. Beim Zeitplan habe ich mich entschieden Tageseinheiten zu nehmen, statt den ursprünglichen Wocheneinheiten, da ich mit dem Projekt erst diese Woche begonnen habe. Um die Situationsanalyse (IST-Situation) zu machen, musste ich zuerst das alte System wieder installieren was etwas Zeit brauchte aber dennoch im Rahmen meiner Schätzung lag. Die Projektziele zu definieren verlief hingegen ohne Hürden. Die Entscheidungsmatrix hat volle 2 Stunden gedauert, weil ich mich zuerst einlesen musste, was Socket-Communication ist. Mit zwei Tasks Architekturdiagram und ISDS konnte ich ohne weiter Probleme erledigen. Ich habe bereits mit den Use-Case Diagrammen angefangen, weil ich noch Zeit hatte. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| Alte Tic-Tac-Toe Anwendung. |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Vorlage Zeitplan von Daniel Mosimann. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Es lief mehrheitlich gut. Was lief weniger gut? Ich musste XAMPP wieder installieren, um die alte Webseite zu installieren, da XAMPP in einem unbrauchbaren Zustand war. Damit habe ich nicht gerechnet. Meine Erkenntnisse von heute Ich weiss nun an welchen Tagen ich wieviel arbeiten muss, um diese Arbeit abzuschliessen. |  |  |  |

Tabelle 24: Arbeitsjournaleintrag KW01

## KW 02 11.01.2021

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Use-Case Diagramme | Konzept | 3 | 2 |
| Mockup | Konzept | 4 | 4 |
| Testkonzept erstellen | Konzept | 4 | 6 |
| Projektumgebung erstellen | Realisierung | 2 | 4 |
| Login | Realisierung | 4 | 4 |
| Homescreen | Realisierung | 2 | 2 |
| Einzelspieler Modus | Realisierung | 8 | 11 |
| Vergangene Spiele | Realisierung | 0 | 2 |
| Mehrspieler Modus | Realisierung | 6 | 0 |
| Total |  | 33 | 35 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Ich habe diese Woche die Konzeptphase beendet. Beim Testkonzept habe ich ein bisschen länger gebraucht, da ich noch nie ein Testkonzept erstellt habe musste ich mich zuerst informieren. Ich habe beim Erstellen der Projektumgebung länger gebraucht als geplant. Danach bin ich aber gut vorangekommen mit dem Erstellen des Homescreen und der Login. Ein bisschen mehr Zeit brauchte ich beim Erstellen des Einzelspieler Modus, vor allem beim Implementieren der Logik des Computers. Ich habe auch schon den Teil «Vergangene Spiele» für den Einzelspielermodus implementiert. Mit dem Mehrspieler Modus konnte ich nicht wie geplant anfangen. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| https://www.hettwer-beratung.de/konzepte/testkonzept/ https://expressjs.com/en/4x/api.html https://nodejs.org/en/docs/ https://vuex.vuejs.org/ https://mongoosejs.com/docs/guide.html |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich hatte nach dem Abschliessen der Konzeptphase ein gutes Gefühl, dass ich vorbereitet bin, für die Realisierung. Gut ist auch, dass ich trotz Zeitverzögerungen mit dem Einzelspielermodus fertig wurde. Was lief weniger gut? Es gab diverse Zeitverzögerungen, mit welchen ich nicht gerechnet habe. Ich konnte deshalb nicht mit dem Mehrspielermodus anfangen. Meine Erkenntnisse von heute Ich habe diese Woche gemerkt, dass ein Konzept zwar im Moment, in dem man es erstellt nicht wirklich hilfreich ist, aber während der Umsetzung hilfreich ist, da alles schon genau definiert worden ist. |  |  |  |

Tabelle 25: Arbeitsjournaleintrag KW02

## KW 03 18.01.2021

| Tätigkeiten | Projektphase | Zeit SOLL | Zeit IST |
| --- | --- | --- | --- |
| Mehrspieler Modus | Realisierung | 16 | 18 |
| Mehrspieler Modus mit Link | Realisierung | 4 | 3 |
| Mehrspieler Modus mit unbekanntem Spieler | Realisierung | 4 | 3 |
| Vergangene Spiele | Realisierung | 2 | 2 |
| Tests durchführen | Realisierung | 2 | 1 |
| Bericht abschliessen | Realisierung | 8 | 6 |
| Total |  | 36 | 33 |
| Tagesablauf |  |  |  |
| Diese Woche war die letzte Woche, also Endspurt. Ich habe mit dem Mehrspieler Modus angefangen. Dabei habe ich zwei Stunden mehr gebraucht als geplant. Ich habe mit dem Implementieren von socket.io viel Zeit verloren, weil ich zuerst nicht begriffen habe, dass ich CORS selbst implementieren muss. Diese verlorene Zeit, habe ich aber bei den nachfolgenden Tasks «Mehrspieler Modus mit Link» und «Mehrspieler Modus mit unbekanntem Spieler» wieder aufgeholt. Diese Tasks gingen schneller als gedacht, da ich mittlerweile mit NodeJS mehr Erfahrungen habe. Die Tests durchführen ging auch schneller als gedacht, da kein einziger fehlschlug. Als letztes habe ich noch Zeit aufgewendet, um den Bericht abzuschliessen, ich musste noch verschiedene Sachen machen, wie z.B. Zeitplan, Kurzfassung, Schlusswort, Quellen, Tabellenbeschriftungen etc. |  |  |  |
| Wissensbeschaffung |  |  |  |
| https://expressjs.com/en/4x/api.html https://nodejs.org/en/docs/ https://socket.io/get-started/chat/ https://socket.io/docs/v3/handling-cors/ |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Was lief gut? Ich konnte das ganze Mehrspieler Modul in der gegebenen Zeit umsetzen. Auch die Tests sind gut gelaufen, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nach dem Implementieren immer kurz die implementierte Logik teste. Was lief weniger gut? Ich hatte viel Zeit verloren mit dem Identifizieren des Problems, dass ich bei socket.io CORS explizit selbst einstellen muss. Meine Erkenntnisse von heute Diese Woche habe ich das Projekt mit einem guten Gefühl abgeschlossen. Ich war froh, dass ich mir Zeit genommen habe, und die Dokumentation durchgegangen bin. Ich musste dies auch nicht mit einem Stressgefühl machen, da ich genügend Zeit dafür eingeplant hatte. |  |  |  |

Tabelle 26: Arbeitsjournaleintrag KW03

# Teil 2: Projektdokumentation

# Kurzfassung

## Ausgangssituation

Die Tic-Tac-Toe-Webseite ist mit PHP umgesetzt. Diese Technologie und die Art wie die Webseite aufgebaut ist, sind nicht mehr zeitgemäss. Das hat zur Folge, dass immer wenige Personen diese Webseite warten können. So ist es sinnvoll, die Applikation lieber früher als zu spät zu ersetzen.

Zwar verfügt die Webseite über einen Mehrspielermodus, aber dieser funktioniert nur lokal. Dies ist insbesondere in der Zeit einer Pandemie ein Nachteil. Weiters soll die Identität der Spieler sichergestellt werden können.

Diese drei Punkte sollen in der IPA behoben werden.

## Umsetzung

Die bestehende Webseite wurde durch eine neue Webseite ersetzt. Diese wurde mit Javascript geschrieben. Dazu wurden zwei weit verbreitete und unterstütze Technologien (NodeJS und VueJS) verwendet. Die HTTP-Schnittstelle wurde nach dem aktuellen Standard REST umgesetzt.

Der Mehrspielermodus funktioniert jetzt auf zwei unterschiedlichen Rechnern. Ohne dass der Benutzer die Webseite aktualisieren muss.

Die Identität des Spielers wird über ein Login sichergestellt. Dieses Login verläuft über den Standard JWT ab.

## Ergebnis

Die Webseite wurde durch eine moderne und flexiblere Technologie abgelöst. Die zusätzlichen Funktionen (Mehrspieler auf zwei Computer und Benutzeridentifizierung) wurden mit zeitgemässen Technologien implementiert und funktionieren einwandfrei.

Das Projekt wurde, im Rahmen des Zeitbudget von 85 Stunden, abgeschlossen. Es sind alle definierten Tests erfolgreich.

# Initialisierung

## Analyse

### Studie; IST-Zustand

In der Applikation kann man momentan Tic-Tac-Toe gegen den Computer oder gegen einen anderen Spieler spielen, dies ist leider nur auf dem gleichen Rechner möglich. Beim Singleplayer kann der Benutzer zwischen drei Schwierigkeitsgraden auswählen: EASY, MEDIUM, IMPOSSIBLE. Der Spieler gibt vor dem Spiel immer sein Name ein. Des Weiteren kann nach vergangenen Spielen gesucht werden (in Merhspielerspielen nach NameX und NameO und in Einzelspielerspielen nach Namen und Schwierigkeitsgrad).

Abbildung 6: Homescreen der alten Website

Abbildung 7: Während eines Einzelspiels auf der alten Webseite

Abbildung 8: Suche nach vergangenen Einzelspielen auf der alten Webseite

Abbildung 9: Suche nach Mehrspielerspielen auf der alten Webseite

### Projektziele

| Ziel | Beschreibung |
| --- | --- |
| Ablösen der alten Applikation | Die neue Applikation soll in etwa die gleichen, respektive mehr, Funktionalitäten haben wie die alte Applikation. Funktionen können weggelassen werden, wenn diese einen geringen Mehrwert bieten. |
| Frontend & Backend ist getrennt | Das Frontend wird vom Backend getrennt, sodass ohne Anpassungen am Backend ein neues Frontend entwickelt werden kann. |
| Mehrspieler auf 2 Rechnern | Der Mehrspielermodus muss nicht mit dem gleichen Rechner gespielt werde. Die Spieler können sich auf unterschiedlichen Orten der Welt befinden und dennoch miteinander spielen. |
| Intuitive und einfache Bedienung | Die Applikation soll so gestaltet werden, dass für den Benutzer wenig, bis keine Erklärung nötig ist. Des Weiteren soll der Benutzer nicht unnötige Klicks oder dergleichen machen müssen. |
| Spieler einladen ist einfach | Es ist einfach einen Spieler zu einem Mehrspielerspiel einzuladen. |

Tabelle 27: Projektziele

### Anforderungen

- Das Backend ist mit REST umgesetzt

- Das Frontend ist mit VueJS umgesetzt

- Als Datenbank wird MongoDB verwendet

- Die Benutzer können gegen einen Computer oder gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen

- Frontend und Backend sind nicht von der genauen Implementation abhängig

- Einen Spieler einladen ist einfach

- Die Bedienung ist ergonomisch

## Varianten

Damit der Benutzer sofort mitbekommt, dass der andere Spieler einen Zug gespielt hat, muss eine Library verwendet werden welche dies ermöglicht (Socket-Kommunikation).

### Variante 1

Als erste Variante habe ich mir WebSocket angeschaut. WebSocket ist das Protokoll welche es erlaubt eine bidirektionale Verbindung zwischen dem Server und dem Client. Dies erfolgt ohne grossen Overhead. Diese kann man über JavaScript sehr einfach ansteuern. Leider muss man das Backend aber selbst implementieren was als einen grossen Aufwand erscheint.

### Variante 2

Als zweite Variante habe ich Socket.io. Diese abstrahiert WebSocket und kommt gleich mit einem NodeJS Server, was für mein Projekt super passt.

### Entscheidungsmatrix

| Kriterium | Bewerung (0-5) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Websocket | Socket.io |
| Backend einfach zu implementieren | 1 | 4 |
| Frontend einfach zu implementieren | 4 | 5 |
| Total | 5 | 9 |

Tabelle 28: Entscheidungsmatrix

### Gewählte Variante

Socket.io schneidet deutlich besser ab, vor allem deshalb, weil ein Backend bereits implementiert ist und dies nur noch richtig angesteuert werden muss.

# Konzept

## Architekturdiagramm

Abbildung 10: Architekturdiagramm

Ich habe mich bei der Software Architektur dazu entschieden, dass der Socket.io Server mit der REST API kommuniziert und nicht direkt mit der Datenbank. Das heisst, dass ein Spielzug der REST API gemeldet werden, und diese dann dies in der DB anpasst und dem socket.io Server mitteilt. Damit kann die Applikation theoretisch auch ohne Socket.io funktionieren.

## Use Cases

### Einzelspieler

Abbildung 11: Use-Cases Einzelspieler

#### UC01

| Nummer: | UC01 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler erstellt ein Spiel |
| Kurzbeschreibung: | - Der Spieler wählt einen Schwierigkeitsgrad aus - Der Spieler startet das Spiel |
| Akteure: | Spieler |
| Auslöser: | Button: Einzelspielerspiel erstellen |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Nachbedingung: | Dem Spieler wird das Spiel angezeigt und er kann einen ersten Zug machen |
| Geschäftsregeln: | Alle Eingaben werden überprüft und validiert |
| Abgrenzung / Notizen: | Der Spieler ist das Kreuz |

Tabelle 29: Use Case UC01

#### UC02

| Nummer: | UC02 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler spielt ein Zug |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler setzt sein Kreuz auf ein leeres Feld |
| Akteure: | Spieler, System |
| Auslöser: | Starten des Spiels |
| Vorbedingung: | Der Spieler hat das Spiel gestartet |
| Nachbedingung: | Der Zug wird an den Server gesendet |
| Geschäftsregeln: | Es wird validiert, ob der Spieler überhaupt das Kreuz an diesem Ort setzen darf |
| Abgrenzung / Notizen: | - |

Tabelle 30: Use Case UC02

#### UC03

| Nummer: | UC03 |
| --- | --- |
| Name: | Das System spielt einen Zug |
| Kurzbeschreibung: | - Das System validiert den Zug des Spielers. - Das System überprüft, ob das Spiel fertig ist. - Das System führt selbst einen Zug aus. - Das System überprüft, ob das Spiel fertig ist. |
| Akteure: | System |
| Auslöser: | Der Spieler hat einen Zug gespielt |
| Vorbedingung: | Der Spieler hat mindestens einen Zug gespielt |
| Nachbedingung: | Ist das Spiel fertig: Dem Spieler wird das Ergebnis präsentiert, sonst kommt der Spieler wieder zum Zug. |
| Geschäftsregeln: | Es wird überprüft, ob das Spiel fertig ist. |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 31: Use Case UC03

#### UC04

| Nummer: | UC04 |
| --- | --- |
| Name: | Spiel beenden |
| Kurzbeschreibung: | - Das System speichert das Spiel in die Datenbank - Das System zeigt dem Spieler das Ergebnis an |
| Akteure: | System |
| Auslöser: | In einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Linie sind 3 Kreuze oder 3 Kreise. |
| Vorbedingung: | Der Spieler oder das System hat gewonnen |
| Nachbedingung: | Dem Spieler wird das Ergebnis angezeigt |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 32: Use Case UC04

#### UC05

| Nummer: | UC05 |
| --- | --- |
| Name: | Frühere Ergebnisse anschauen |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler kann frühere Ergebnisse anschauen, dabei kann nach dem Schwierigkeitsgrad gefiltert werden. Die neusten Ergebnisse sind zuoberst. |
| Akteure: | Spieler |
| Auslöser: | Klick auf Button «History» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Nachbedingung: | Dem Spieler wird eine Liste mit den früheren Ergebnissen angezeigt |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 33: Use Case UC05

### Mehrspieler

Abbildung 12: Use-Cases Mehrspieler

#### UC06

| Nummer: | UC06 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler1 erstellt ein Spiel |
| Kurzbeschreibung: | Der 1. Spieler erstellt das Spiel, dabei hat er drei Optionen: - Er spielt gegen jemanden Zufälliges - Er wählt einen Gegner aus - Er lädt einen Gegner via Link ein |
| Akteure: | Spieler1 |
| Auslöser: | Klick auf Button «Multiplayer» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Nachbedingung: |  |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 34: Use Case UC06

#### UC07

| ö | UC07 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler2 tritt dem Spiel via Link bei |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler2 klickt auf einen Link und wird dem Spiel zugewiesen. |
| Akteure: | Spieler2 |
| Auslöser: | Klick auf Link |
| Vorbedingung: | - Der Spieler ist angemeldet - Der Link wurde nicht schon verwendet |
| Nachbedingung: | Das Spiel kann beginnen. |
| Geschäftsregeln: | Der Spieler kann nicht gegen sich selbst antreten. |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 35: Use Case UC07

#### UC08

| Nummer: | UC08 |
| --- | --- |
| Name: | Spieler1 und Spieler2 spielen abwechselnd bis einer gewonnen hat |
| Kurzbeschreibung: | Die Spieler spielen abwechslungsweise einen Zug. Das System überprüft nach jedem Zug, ob ein Spieler das Spiel gewonnen hat. |
| Akteure: | 1. Spieler, 2. Spieler, System |
| Auslöser: | Beginn des Spiels |
| Vorbedingung: | Das Spiel wurde gestartet |
| Nachbedingung: | Der andere Spieler kann spielen, oder das Spiel ist fertig |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: | Der Spieler bekommt live-updates, ob der andere Spieler gespielt hat, ohne das Fenster aktualisieren zu müssen. |

Tabelle 36: Use Case UC08

#### UC09

| Nummer: | UC09 |
| --- | --- |
| Name: | Spiel beenden |
| Kurzbeschreibung: | Das System speichert das Spiel in die Datenbank Den Spielern wird das Endergebnis angezeigt |
| Akteure: | System |
| Auslöser: | In einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Linie sind 3 Kreuze oder 3 Kreise. |
| Vorbedingung: | Ein Spieler hat gewonnen |
| Nachbedingung: |  |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: | Die Spieler können mit einem Klick noch ein Spiel spielen |

Tabelle 37: Use Case UC09

#### UC10

| Nummer: | UC10 |
| --- | --- |
| Name: | Frühere Ergebnisse anschauen |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler kann frühere Ergebnisse anschauen, dabei kann nach den Gegnern gefiltert werden. Die neusten Ergebnisse sind zuoberst. |
| Akteure: | Spieler |
| Auslöser: | Klick auf Button «History» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Nachbedingung: | Dem Spieler wird eine Liste mit den früheren Ergebnissen angezeigt |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 38: Use Case UC10

### Login

Abbildung 13: Use-Cases Login

#### UC11

| Nummer: | UC11 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler registriert sich |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler gibt ein Benutzername und ein Passwort an. Das Passwort muss eine Mindestlänge haben. Das System überprüft, ob der Benutzername schon vergeben wurde. |
| Akteure: | Spieler, System |
| Auslöser: | Klick auf «Sign up» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist nicht angemeldet. |
| Nachbedingung: | Der Spieler kann sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden |
| Geschäftsregeln: | Das Passwort wird nicht Klartext abgespeichert. |
| Abgrenzung / Notizen: | Der Benutzer wird nicht automatisch angemeldet. |

Tabelle 39: Use Case UC11

#### UC12

| Nummer: | UC12 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler meldet sich an |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler meldet sich mit Benutzernamen und Passwort an. Das System überprüft, ob das Passwort und der Benutzername stimmen |
| Akteure: | Spieler, System |
| Auslöser: | Klick auf «Sign in» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist nicht angemeldet und hat bereits ein Login erstellt. |
| Nachbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Geschäftsregeln: | Das Passwort wird, zur Überprüfung, nicht an den Client gesendet, |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 40: Use Case UC12

#### UC13

| Nummer: | UC13 |
| --- | --- |
| Name: | Der Spieler meldet sich ab |
| Kurzbeschreibung: | Der Spieler meldet sich ab und hat damit keinen Zugriff mehr auf die bisherigen Spiele. |
| Akteure: | Spieler, System |
| Auslöser: | Klick auf «Sign out» |
| Vorbedingung: | Der Spieler ist angemeldet |
| Nachbedingung: | Der Spieler ist nicht mehr angemeldet |
| Geschäftsregeln: |  |
| Abgrenzung / Notizen: |  |

Tabelle 41: Use Case UC13

## UI-Mockups

### Allgemein

#### Startseite eingeloggt

Abbildung 14: UI-Mockup Startseite eingeloggt

#### Sign up

Abbildung 15: UI-Mockup Sign up

#### Sign in

Abbildung 16: UI-Mockup Sign in

### Einzelspieler

#### Einzelspielerspiel erstellen

Abbildung 17: UI-Mockup Einzelspielerspiel erstellen

#### Einzelspielerspiel spielen

Abbildung 18: UI-Mockup Einzelspielerspiel spielen

#### Aktuelle Einzelspielerspiele

Abbildung 19: UI-Mockup Aktuelle Einzelspielerspiele

#### Einzelspielerspiel Ergebnis

Abbildung 20: UI-Mockup Einzelspieler Ergebnis

#### Vergangene Einzelspielerspiele

Abbildung 21: UI-Mockup Vergangene Einzelspielerspiele

### Mehrspieler

#### Mehrspielerspiel erstellen

Abbildung 22: UI-Mockup Mehrspielerspiel erstellen

#### Mehrspielerspiel spielen

Abbildung 23: UI-Mockup Mehrspielerspiel spielen

#### Aktuelle Mehrspielerspielspiele

Abbildung 24: UI-Mockup Aktuelle Mehrspielerspiele

#### Mehrspielerspiel Ergebnis

Abbildung 25: UI-Mockup Mehrspielerspiel Ergebnis

#### Vergangene Mehrspielerspiele

Abbildung 26: UI-Mockup Vergangene Mehrspielerspiele

## Testkonzept

### Während dem Entwickeln

Ich teste, während dem Entwickeln, jeden neu geschriebenen Code immer kurz, ob er so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe (Whitebox-Testing). Diese Minitests sind nicht systematisch, doch helfen meistens kleiner Fehler früh zu erkennen. Dies führt dazu das der Feedback-Loop kürzer ist und Fehler nicht erst beim Implementieren einer aufbauenden Funktion auftreten. Denn dann brauche ich wieder Zeit, um mich reinzudenken, den Code zu verstehen, zu überprüfen, ob das wirklich so sein soll oder nicht.

Es wird im Testkonzept nicht weiter auf diese Minitests eingegangen. Diese werden auch nirgends festgehalten oder niedergeschrieben. Sonst würde das Nutzen/Aufwand-Verhältnis nicht mehr stimmen.

### Testziele

Testen trägt wesentlich zur Qualitätssicherung der Applikation bei. Wenn man mehr auf Benutzerseite testet, stellt man die Qualität der Benutzererfahrung sicher, weniger aber die Qualität des API/Codes. Die Qualitätssicherung des API/Codes ist Ressourcen (Personen/Zeit) intensiver, da der Entwickler oft seine selbst geschriebenen Fehler nicht sieht.

Deshalb hat das Testkonzept vor allem zum Ziel die Qualität der Benutzererfahrung sicherzustellen.

### Teststrategie

Ich habe mich für Systemtests und Blackbox-Testing entschieden. Diese Art von Testing ist mir aus dem Lehrbetrieb und der Schule bereits gut bekannt.

Beim Blackbox-Testing hat man immer eine Eingabe und eine Ausgabe. Es ist des Weiteren kein Wissen über den Code notwendig.

Abbildung 27: Testmethode Blackbox-Testing

Diese beiden Methoden haben auch den Vorteil, dass sich aufgrund der klaren und vorhandenen Anforderungen leichter Tests schreiben lassen.

Getestet werden alle Use Cases, bei welchen der Spieler beteiligt ist. Es wird pro Use-Case mindestens ein Testfall definiert. Bei den Testfällen werden die nicht funktionalen Anforderungen auch berücksichtigt.

Bei der Reihenfolge wird nach Hardest-First verfahren. Das heisst, dass die wichtigsten Funktionen zuerst getestet werden. Hardest-First ist aber auch situationsbedingt, sodass beim Re-Testing, Funktionen, welche geflickt worden sind oder vielleicht nicht mehr gehen, zuerst getestet werden müssten.

Um die Seite nutzen zu können sind gewisse Funktionen ein Muss, diese sind auch gleich die Funktionen, welche beim ersten Testdurchlauf am wichtigsten sind, respektive zuerst getestet werden. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle definiert.

Funktion

Registrieren

Anmelden

Mehrspielerspiel spielen

Einzelspielerspiel spielen

Tabelle 42: Muss-Funktionen

Da Hermes im Kontext der IPA eher einem Wasserfallmodell gleicht und somit nach dem Testen ein Fixen des Codes keinen Sinn macht, wird nur ein Testdurchlauf gemacht. Ausnahme ist, wenn ich noch Zeitreserve habe. Dann werde ich die fehlgeschlagenen Tests zuerst beheben und einen weiteren Testdurchlauf starten.

### Aufbau eines Tests

Damit die Tests Systematisch sind, sind die Tests immer gleich aufgebaut. Und zwar wie folgt:

| ID | T01 (eindeutige Bezeichnung) |
| --- | --- |
| Testobjekt | Use-Case oder Name Z.B: «UC01» oder «vergangenes Einzelspielerspiel suchen» |
| Beschreibung | Beschreibung was der Testfall abdeckt |
| Testvoraussetzung | Beschreiben was erfüllt sein muss, um den Test durchzuführen. Z.B: Benutzer muss eingeloggt sein. |
| Testschritte | Anleitung was gemacht werden muss, um den Test durchzuführen. Dabei muss die Anleitung auch von einer anderen Person durchgeführt werden können. |
| Erwartetes Ergebnis | Das Resultat welches vom Testautor erwartet wird. |
| Tester | Testperson, im Fall der IPA immer ich. |
| Datum | Datum der Testdurchführung |
| Ergebnis | Erfüllt oder Fehlerklasse |
| Fehlerbeschreibung | Beschreibung des Fehlers, wenn eine Fehlerklasse vorhanden ist |

Tabelle 43: Vorlage Testfall

### Testrahmen

Damit mit dem Testen begonnen werden kann, müssen mindestens alle Funktionen aus «Tabelle 42: Muss-Funktionen» implementiert sein. Im Idealfall sollen aber alle Funktionen implementiert sein.

Das Testen ist beendet, wenn entweder alle Tests funktionieren oder es zeitliche Gründe gibt.

Ich unterscheide zwischen drei Fehlerklassen:

- Schwerwiegende Fehler, welche die Applikation teilweise oder ganz unbrauchbar machen.

- Kritische Fehler, welche den Nutzen der Applikation vermindern aber nicht unbrauchbar machen.

- Geringe Fehler, welche zwar die Qualität der Applikation vermindern, aber keine oder nur einen geringen Einfluss auf die Qualität des Produkts haben.

Das Testen wird abgebrochen, wenn bei mindestens 3 Testfällen die Vorbedingung nicht erfüllt war.

Die Testfälle werden von mir geschrieben, dies hat leider einen Nachteil, weil ich auch der Entwickler bin. Dies ist aber in einer IPA nicht anders möglich.

Die Testfälle wird der Tester (ich) gegen Ende der Test-IPA durchführen. Voraussichtlich ist die der 21.01.2021.

### Testinfrastruktur

Ich werde die Tests auf meinem privaten Rechner durchführen, dieser hat folgende Spezifikationen:

- OS: Windows 10 Pro (Version 1909, OS build 18363.1316, 64-bit)

- Browser: Google Chrome (Version 87.0.4280.141 (Official Build) (64-bit))

- CPU: Intel® Core™ i7-8700K

- RAM: 16 GB

- GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Aufgrund des Hardest-First-Verfahren kann ich die Daten, welche ich während dem Testen generiere zum Testen der weiteren Tests verwenden (sofern diese nicht Fehlschlagen).

Ich verwende zum Testen, nebst dem Browser, keine Hilfsmittel.

## Testfälle

### Testfall T01

| ID | T01 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC11 |
| Beschreibung | Der Benutzer registriert sich |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist nicht angemeldet und es existiert kein Konto mit dem Namen John. |
| Testschritte | - Der Benutzer klickt auf «Sign up» - Der Benutzer gibt im Feld «Username» «John» ein - Der Benutzer gibt im Feld «Password» «tictac123» ein - Der Benutzer klickt auf «Create account» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist nun registriert. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 44: Vorlage Testfall T01

### Testfall T02

| ID | T02 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC12 |
| Beschreibung | Der Benutzer meldet sich an |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist nicht angemeldet und der Testfall T01 war erfolgreich |
| Testschritte | - Der Benutzer klickt auf «Sign in» - Der Benutzer gibt im Feld «Username» «John» ein - Der Benutzer gibt im Feld «Password» «tictac123» ein - Der Benutzer klickt auf «Sign in» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist nun angemeldet. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 45: Vorlage Testfall T02

### Testfall T03

| ID | T03 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC13 |
| Beschreibung | Der Benutzer meldet sich ab |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer muss eingeloggt sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer öffnet das Account Menü oben rechts - Der Benutzer klickt auf «Sign out» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist abgemeldet und wird auf die «Sign in»-Seite weitergeleitet. Er hat keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Spiele. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 46: Vorlage Testfall T03

### Testfall T04

| ID | T04 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und gegen zufälligen Spieler spielen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Random Opponent» auswählen - Klick auf «Start game» - Ausloggen - Mit dem zweiten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Random Opponent» auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Der zweite Account ist im Spiel. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 47: Vorlage Testfall T04

### Testfall T05

| ID | T05 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und gegen bestimmten Spieler spielen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Select Opponent» auswählen - Bei «Select Opponent» den zweiten Account auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Der erste Account ist im Spiel und kann den ersten Zug machen. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 48: Vorlage Testfall T05

### Testfall T06

| ID | T06 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06/UC7 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und Spieler mit Link einladen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Invite with Link» auswählen - Klick auf «Start game» - Erhaltener Link kopieren - Ausloggen - Mit dem zweiten Account anmelden - Den kopierten Link öffnen |
| Erwartetes Ergebnis | Der zweite Account ist im Spiel. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 49: Vorlage Testfall T06

### Testfall T07

| ID | T07 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC08 |
| Beschreibung | Zwei Benutzer spielen, bis einer gewonnen hat oder das Spielbrett voll ist. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. Ein Spiel zwischen diesen Accounts muss schon gestartet sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer hat ein normales Fenster und ein Inkognito Fenster offen. - Der Benutzer meldet sich mit jeweils einem Account in einem Fenster an - Der Benutzer spielt für beide Accounts, indem er nur Felder anklickt, auf welchen nicht bereits ein X oder ein O ist. - Dies wiederholt der Benutzer, bis in einer Zeile, einer Spalte oder einer Diagonalen nur Xs oder nur Os sind. Oder das Spielbrett voll ist. |
| Erwartetes Ergebnis | Beiden Accounts wird das Ergebnis angezeigt. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 50: Vorlage Testfall T07

### Testfall T08

| ID | T08 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC10 |
| Beschreibung | Frühere Mehrspielerspiele anschauen |
| Testvoraussetzung | Ein Spiel zwischen zwei Accounts muss soeben abgeschlossen worden sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer meldet sich mit dem ersten Account an. - Klickt auf «Multi-Player Games» - Klickt auf «History» - Beim Feld «Opponent» wählt er den zweiten Account aus |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer sieht nun das soeben gespielte Spiel. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 51: Vorlage Testfall T08

### Testfall T09

| ID | T09 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC01 |
| Beschreibung | Einzelspielerspiel erstellen |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist mit einem Account angemeldet |
| Testschritte | - Klick auf «Single-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «Difficulty» «Easy» auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Dem Spieler wird das Spiel angezeigt und er kann einen ersten Zug machen. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 52: Vorlage Testfall T09

### Testfall T10

| ID | T10 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC02/UC03 |
| Beschreibung | Einzelspieler Spiel spielen |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer hat ein Einzelspielerspiel gestartet. |
| Testschritte | - Der Benutzer setzt klickt auf ein leeres Feld - Der Benutzer wartet, bis das System seinen Zug gespielt hat - Dies wiederholt der Benutzer, bis in einer Zeile, einer Spalte oder einer Diagonalen nur Xs oder nur Os sind. Oder das Spielbrett voll ist. |
| Erwartetes Ergebnis | Dem Benutzer wird das Endergebnis angezeigt. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 53: Vorlage Testfall T10

### Testfall T11

| ID | T11 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC05 |
| Beschreibung | Frühere Einzelspielerspiele anschauen |
| Testvoraussetzung | Ein Einzelspielerspiele mit dem Schwierigkeitsgrad «Einfach» muss soeben abgeschlossen worden sein. Und der Benutzer ist angemeldet. |
| Testschritte | - Klickt auf «Single-Player Games» - Klickt auf «History» - Beim Feld «Difficulty» wählt er «Einfach» aus |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer sieht nun das soeben gespielte Spiel. |
| Tester |  |
| Datum |  |
| Ergebnis |  |
| Fehlerbeschreibung |  |

Tabelle 54: Vorlage Testfall T11

## Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS)

Während der IPA verwende ich keine vertraulichen Daten. Die Daten, welche auf der Datenbank sind, sind nur intern zugänglich. Um die Daten von der Webseite abzurufen, muss man sich anmelden.

Der Spieler kann auch nicht Daten von anderen Spielern ansehen. Es sei denn, es ist ein Mehrspieler spiel, bei welchem er beteiligt war.

Die IPA wird lokal auf dem Rechner und auf den Servern von GitHub gespeichert. Auf das GitHub Projekt habe nur ich und mein Auftraggeber Zugriff. Auf den lokalen Rechner hat niemand ausser mir Zugang. Ich sperre auch mein Rechner, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse.

Abbildung 28: Berechtigungen des GitHub-Repository

Damit sind alle Daten (Datenbank und IPA-Dokumentation) immer passwortgeschützt und vor Unbefugten sicher.

# Realisierung

## System realisieren

### REST

Das Backend wurde, wie nach Vorgabe, nach REST implementiert. Da der Server mit NodeJS programmiert wurde, hat sich der Router von expressJS am besten angeboten.

Abbildung 29: GET-Ressource in expressJS

In der Abbildung oben ist eine GET-Ressource dargestellt, mit der ein Einzelspielerspiel geholt werden kann. Mit auth.required wird sichergestellt, dass der Benutzer authentifiziert ist.

Der Parameter :game wird in ein Objekt umgewandelt, bevor der Code in der Ressource ausgeführt wird. Dies hat zum Vorteil, dass die Attribute und Methoden des MongoDB-Schemas direkt verwendet werden können. Die Methode, welche das Objekt lädt, sieht wie folgt aus:

Abbildung 30: Umwandeln eines Parameters zu einem Objekt

Um die Ressourcen besser zu gruppieren wurden Controller verwendet. Im System gibt es folgende drei Controller:

- users (/api/users)

- singleplayergames (/api/singleplayergames)

- multiplayergames (/api/multiplayergames)

In den Controllern ist jeweils nicht viel Logik implementiert (wie zum Beispiel überprüfen, wer der Gewinner ist, oder das Objekt in JSON umwandeln). Diese Logik wird auf das Objekt/Schema ausgelagert.

Dies sieht dann wie folgt im Controller aus:

Abbildung 31: Spielzug vom Controller aus ausführen

Die Methode Singleplayer.move(user, cell) wird dann im Schema implementiert:

Abbildung 32: Logik von Spielzug ausführen

### Logik des Computerspieler

Das System erhält eine Funktion, in der man gegen einen Computer spielen kann. Hier musste eine Logik implementiert werden, welche die drei Schwierigkeitsgrade («Impossible», «Medium» und «Easy») berücksichtigt.

Es wurde deshalb eine Reihe von verschiedenen Schritten definiert, welche nacheinander versucht werden auszuführen.

Dies läuft folgendermassen ab:

Abbildung 33: Ablauf des Computerspielers

In folgender Tabelle ist ersichtlich welche Schritte bei welchem Schwierigkeitsgrad ausgeführt werden (Der Computer ist ‘O’ und der Spieler ‘X’):

| Reihen-folge | Schritt | Impossible | Medium | Easy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sind zwei ‘O’s in einer Reihe => die Reihe mit einem ‘O’ füllen | X |  |  |
| 2. | Sind zwei ‘X’s in einer Reihe => die Reihe mit einem ‘O’ blockieren | X |  |  |
| 3. | Ist in einer Reihe ein ‘O’ => ein weiteres ‘O’ in diese Reihe setzen | X | X |  |
| 4. | Ist die Mitte frei => ein ‘O’ in die Mitte setzen | X | X | X |
| 5. | Ist in einer Ecke ein ‘X’ und die gegenüberliegende Ecke frei => in die gegenüberliegende Ecke ein ‘X’ setzen | X | X | X |
| 6. | Ist eine Ecke frei => in die Ecke ein ‘X’ setzen | X | X | X |
| 8 | Ein ‘O’ an eine freie Seite setzen. | X | X | X |

Tabelle 55: Schritte des Computerspielers

Diese Reihenfolge stellt sicher, dass der Spieler im Schwierigkeitsgrad «Impossible» nicht gewinnen kann.

### Socket.io

Im System kann Tic-Tac-Toe gegeneinander gespielt werden. Dies kann auf zwei verschiedenen Rechnern passieren. Damit die Spieler die Webseite nicht alle 5 Sekunden neu laden müssen, werden Updates via Socket-Kommunikation versendet. Als Library wird dazu socket.io verwendet.

Der Webserver kann einfach an den expressJS-Server angehängt werden:

Abbildung 34: Socket.io-Server an expressJS-Server anhängen

Da das Backend und Frontend nicht auf dem gleichen Port laufen, muss via CORS Anfragen des Frontend erlaubt werden.

Ein Event kann dann in der REST-Ressource wie folgt emittiert werden:

Abbildung 35: Event über socket.io emittieren

Im Frontend wird der Event abgefangen und verarbeitet. Ist das Spiel fertig, wird der Benutzer zum Endergebnis weitergeleitet, sonst wird das Spielbrett aktualisiert.

Abbildung 36: Verarbeiten eines socket.io Events

### Logik aus Komponenten auslagern

Um die axios-Logik, welche mit der REST-Schnittstelle spricht aus den Vue Komponenten auszulagern, wurde Vuex verwendet. So werden in den Komponenten jeweils nur Actions aufgerufen, welche dann den mit der API sprechen und den State von Vuex verändern. Der State von Vuex ist reaktiv und aktualisiert automatisch Eigenschaften in der Komponente.

Der Aufruf einer Action aus der Komponente sieht folgendermassen aus:

Abbildung 37: Aufruf von FETCH_MULTIPLAYER_GAMES

In der Action wird der MultiplayerGameService, welcher die Request an die REST-Schnittstelle macht, aufgerufen und dann der State über eine Mutation mit dem Ergebnis aktualisiert:

Abbildung 38: Action FETCH_MULTIPLAYER_GAMES

## GUI

Hier wird die finale Version der GUIs aus der Konzeptphase dargestellt.

Wenn es Unterschiede gibt, werden diese beschrieben.

### Allgemein

#### Startseite eingeloggt

Abbildung 39: Finales-GUI Startseite eingeloggt

#### Sign up

Abbildung 40: Finales-GUI Sign up

#### Sign in

Abbildung 41: Finales-GUI Sign in

### Einzelspieler

#### Einzelspielerspiel erstellen

Abbildung 42: Finales-GUI Einzelspieler erstellen

#### Einzelspielerspiel spielen

Abbildung 43: Finales-GUI Einzelspieler spielen

#### Aktuelle Einzelspielerspiele

Abbildung 44: Finales-GUI Aktuelle Einzelspielerspiele

#### Einzelspielerspiel Ergebnis

Abbildung 45: Finales-GUI Einzelspielerspiel Ergebnis

Hier wurde noch unter dem Schwierigkeitsgrad das Endergebnis dargestellt.

#### Vergangene Einzelspielerspiele

Abbildung 46: Finales-GUI Vergangene Einzelspielerspiele

Hier wurde der Suchbutton entfernt. Die Tabelle aktualisiert sich, sobald der Schwierigkeitsgrad verändert wird. Ein Suchbutton ist deshalb nur unnötig.

### Mehrspieler

#### Mehrspielerspiel erstellen

Abbildung 47: Finales-GUI Mehrspielerspiel erstellen

#### Mehrspielerspiel spielen

Abbildung 48: Finales-GUI Mehrspielerspiel erstellen

#### Aktuelle Mehrspielerspielspiele

Abbildung 49: Finales-GUI Aktuelle Mehrspielerspiele

#### Mehrspielerspiel Ergebnis

Abbildung 50: Finales-GUI Mehrspielerspiel Ergebnis

#### Vergangene Mehrspielerspiele

Abbildung 51: Finales-GUI Vergangene Mehrspielerspiele

Hier wurde auch der Suchbutton entfernt. Die Tabelle aktualisiert sich, sobald das Gegnersuchfeld verändert wird. Ein Suchbutton ist deshalb nicht nötig.

## Testprotokoll

In diesem Kapitel wurden die, im Konzept definierten, Testfälle durchgeführt. Es waren beim ersten Durchlauf alle Tests erfolgreich.

| Testfall | Ergebnis |
| --- | --- |
| T01 | Erfüllt |
| T02 | Erfüllt |
| T03 | Erfüllt |
| T04 | Erfüllt |
| T05 | Erfüllt |
| T06 | Erfüllt |
| T07 | Erfüllt |
| T08 | Erfüllt |
| T09 | Erfüllt |
| T10 | Erfüllt |
| T11 | Erfüllt |

Tabelle 56: Ergebnisse erster Testdurchlauf

### Testfall T01

| ID | T01 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC11 |
| Beschreibung | Der Benutzer registriert sich |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist nicht angemeldet und es existiert kein Konto mit dem Namen John. |
| Testschritte | - Der Benutzer klickt auf «Sign up» - Der Benutzer gibt im Feld «Username» «John» ein - Der Benutzer gibt im Feld «Password» «tictac123» ein - Der Benutzer klickt auf «Create account» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist nun registriert. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 57: Erste Durchführung Testfall T01

### Testfall T02

| ID | T02 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC12 |
| Beschreibung | Der Benutzer meldet sich an |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist nicht angemeldet und der Testfall T01 war erfolgreich |
| Testschritte | - Der Benutzer klickt auf «Sign in» - Der Benutzer gibt im Feld «Username» «John» ein - Der Benutzer gibt im Feld «Password» «tictac123» ein - Der Benutzer klickt auf «Sign in» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist nun angemeldet. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 58: Erste Durchführung Testfall T02

### Testfall T03

| ID | T03 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC13 |
| Beschreibung | Der Benutzer meldet sich ab |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer muss eingeloggt sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer öffnet das Account Menü oben rechts - Der Benutzer klickt auf «Sign out» |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer ist abgemeldet und wird auf die «Sign in»-Seite weitergeleitet. Er hat keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Spiele. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 59: Erste Durchführung Testfall T03

### Testfall T04

| ID | T04 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und gegen zufälligen Spieler spielen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Random Opponent» auswählen - Klick auf «Start game» - Ausloggen - Mit dem zweiten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Random Opponent» auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Der zweite Account ist im Spiel. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 60: Erste Durchführung Testfall T04

### Testfall T05

| ID | T05 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und gegen bestimmten Spieler spielen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Select Opponent» auswählen - Bei «Select Opponent» den zweiten Account auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Der erste Account ist im Spiel und kann den ersten Zug machen. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 61: Erste Durchführung Testfall T05

### Testfall T06

| ID | T06 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC06/UC7 |
| Beschreibung | Mehrspieler spiel erstellen und Spieler mit Link einladen. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. |
| Testschritte | - Im ersten Account anmelden - Klick auf «Multi-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «How do you want to invite your Opponent?» «Invite with Link» auswählen. - Klick auf «Start game» - Erhaltener Link kopieren - Ausloggen - Mit dem zweiten Account anmelden - Den kopierten Link öffnen |
| Erwartetes Ergebnis | Der zweite Account ist im Spiel. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 62: Erste Durchführung Testfall T06

### Testfall T07

| ID | T07 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC08 |
| Beschreibung | Zwei Benutzer spielen, bis einer gewonnen hat oder das Spielbrett voll ist. |
| Testvoraussetzung | Es müssen zwei Accounts vorhanden sein. Ein Spiel zwischen diesen Accounts muss schon gestartet sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer hat ein normales Fenster und ein Inkognito Fenster offen. - Der Benutzer meldet sich mit jeweils einem Account in einem Fenster an - Der Benutzer spielt für beide Accounts, indem er nur Felder anklickt, auf welchen nicht bereits ein X oder ein O ist. - Dies wiederholt der Benutzer, bis in einer Zeile, einer Spalte oder einer Diagonalen nur Xs oder nur Os sind. Oder das Spielbrett voll ist. |
| Erwartetes Ergebnis | Beiden Accounts wird das Ergebnis angezeigt. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 63: Erste Durchführung Testfall T07

### Testfall T08

| ID | T08 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC10 |
| Beschreibung | Frühere Mehrspielerspiele anschauen |
| Testvoraussetzung | Ein Spiel zwischen zwei Accounts muss soeben abgeschlossen worden sein. |
| Testschritte | - Der Benutzer meldet sich mit dem ersten Account an. - Klickt auf «Multi-Player Games» - Klickt auf «History» - Beim Feld «Opponent» wählt er den zweiten Account aus |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer sieht nun das soeben gespielte Spiel. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 64: Erste Durchführung Testfall T08

### Testfall T09

| ID | T09 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC01 |
| Beschreibung | Einzelspielerspiel erstellen |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer ist mit einem Account angemeldet |
| Testschritte | - Klick auf «Single-Player Games» - Klick auf «New» - Bei «Difficulty» «Easy» auswählen - Klick auf «Start game» |
| Erwartetes Ergebnis | Dem Spieler wird das Spiel angezeigt und er kann einen ersten Zug machen. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 65: Erste Durchführung Testfall T09

### Testfall T10

| ID | T10 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC02/UC03 |
| Beschreibung | Einzelspieler Spiel spielen |
| Testvoraussetzung | Der Benutzer hat ein Einzelspielerspiel gestartet. |
| Testschritte | - Der Benutzer setzt klickt auf ein leeres Feld - Der Benutzer wartet, bis das System seinen Zug gespielt hat - Dies wiederholt der Benutzer, bis in einer Zeile, einer Spalte oder einer Diagonalen nur Xs oder nur Os sind. Oder das Spielbrett voll ist. |
| Erwartetes Ergebnis | Dem Benutzer wird das Endergebnis angezeigt. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 66: Erste Durchführung Testfall T10

### Testfall T11

| ID | T11 |
| --- | --- |
| Testobjekt | UC05 |
| Beschreibung | Frühere Einzelspielerspiele anschauen |
| Testvoraussetzung | Ein Einzelspielerspiele mit dem Schwierigkeitsgrad «Einfach» muss soeben abgeschlossen worden sein. Und der Benutzer ist angemeldet. |
| Testschritte | - Klickt auf «Single-Player Games» - Klickt auf «History» - Beim Feld «Difficulty» wählt er «Einfach» aus |
| Erwartetes Ergebnis | Der Benutzer sieht nun das soeben gespielte Spiel. |
| Tester | Florin Barbisch |
| Datum | 21.01.2021 |
| Ergebnis | Erfüllt |
| Fehlerbeschreibung | - |

Tabelle 67: Erste Durchführung Testfall T11

# Reflexion

Das Projekt ist gut verlaufen. Ich habe mich an den Verlauf von Hermes gehalten und hatte so für die Realisierung klare Vorgaben. Auch zu diesem Erfolg hat die gute und klar formulierte Aufgabenstellung beigetragen.

Ich würde nächstes Mal aber mehr Tests machen, auch wenn dies mehr Zeit beansprucht. Ich konnte in den Tests nicht alle möglichen Parameter abdecken und es gibt deshalb nicht ein 100%-Abbild des Erfolgs. Nichtsdestotrotz habe ich mich an das Testkonzept gehalten und für jeden Use-Case einen Test. Damit ist der grösste Teil des Projekts abgedeckt.

Auch kritisch sehe ich die Vorgabe, das Arbeitsjournal in Wochen, statt in Tage aufzuteilen. Auch wenn es, im Sinne der Zeitspanne dieses Projekts (etwa ein Semester), keinen Sinn macht jeden Tag zu erfassen, macht es aufgrund der tatsächlichen Einteilung der Zeit (Letze 18 Tage vor Abgabe) Sinn. Jetzt sind gewisse Arbeitsjournaleinträge sehr mager während wiederum die letzten drei sehr gross sind.

Die 1,5 Stunden, welche unter der Woche in der Schule zur Verfügung stehen, können mässig zum Arbeiten genutzt werden. Vor allem, weil man sich jede Woche in das Thema wieder hereindenken muss und auch manchmal den PC wieder neu einrichten muss. Gegen letzteres habe ich aber Massnahmen ergriffen, und ein VPN und RDP eingerichtet. So kann ich mich vom Schul-PC aus auf meinen privaten Computer verbinden und auch die dort installierte Software brauchen.

Dazu kommt noch meine persönliche Präferenz, dass ich lieber mehrere Stunden an einem Projekt arbeitet und nicht für so kurze Zeit.

Ich habe schon diverse Projekte umgesetzt, bei denen ich mir die Zeit mehr auf den Ganzen Zeitraum verteilt habe. Das ich das in diesem Projekt nicht gemacht habe, liegt wahrscheinlich an zwei Tatsachen: Einerseits ist dies eine der letzten Arbeiten in der Schule und der Notenschnitt lässt sich nur noch unten korrigieren. Dazu brauche ich aber in diesem Semester eine Eins und im nächsten eine 1,5 (oder umgekehrt). Anderseits musste ich letzten Januar Abschied von meinem Vater nehmen, was immer noch Auswirkungen in Form einer gewissen Antriebslosigkeit hat.

# Schlusswort

Auch wenn es manchmal ein bisschen frustrierend war, wenn wieder etwas nicht funktioniert hat, war es im Grossen und Ganzen eine spannende und herausfordernde Projektarbeit. Ich während dem Entwickeln nicht nur bekanntes angewandt, sondern habe auch neue Technologien kennen gelernt. Ich habe in dieser Projektarbeit auch viel über Hermes und die IPA gelernt und denke, dass mir dies für die richtige IPA helfen wird.

Unklar ist noch, ob die Applikation jemals wirklich gebraucht wird. Ich denke damit die Applikation einen Anklang bei vielen Benutzer findet und auch zum Gamen gebraucht wird, müsste man noch ein Reizsystem einbauen. Denn wer kurz Tic-Tac-Toe spielen will, macht das entweder auf Papier oder über eine Suchmaschine wie Google.

# Literatur- und Quellverzeichnis

[1]	«Free Git GUI for Windows, Mac, Linux | GitKraken», GitKraken.com. https://www.gitkraken.com/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[2]	«Build software better, together», GitHub. https://github.com (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[3]	«WebStorm: The Smartest JavaScript IDE by JetBrains», JetBrains. https://www.jetbrains.com/webstorm/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[4]	«Visual Studio Code - Code Editing. Redefined». https://code.visualstudio.com/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[5]	«diagrams.net». https://app.diagrams.net/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[6]	«Bootstrap Studio - The Revolutionary Web Design Tool». http://bootstrapstudio.io/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[7]	«Carbon». https://carbon.now.sh/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[8]	«Zotero | Your personal research assistant». https://www.zotero.org/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[9]	«Fielding Dissertation: CHAPTER 5: Representational State Transfer (REST)». https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[10]	«The most popular database for modern apps», MongoDB. https://www.mongodb.com/2 (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[11]	«Network socket», Wikipedia. Dez. 27, 2020, Zugegriffen: Jan. 22, 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_socket&oldid=996623472.

[12]	«The WebSocket API (WebSockets) - Web APIs | MDN». https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[13]	D. Arrachequesne, «Socket.IO», Socket.IO, Jan. 22, 2021. https://socket.io/index.html (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[14]	«White-box testing», Wikipedia. Jan. 12, 2021, Zugegriffen: Jan. 22, 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=White-box_testing&oldid=999915567.

[15]	«Softwaretest», Wikipedia. Jan. 18, 2021, Zugegriffen: Jan. 22, 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Softwaretest&oldid=207797419.

[16]	«Black-box testing», Wikipedia. Jan. 12, 2021, Zugegriffen: Jan. 22, 2021. [Online]. Verfügbar unter: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Black-box_testing&oldid=999915211.

[17]	«Express - Node.js web application framework». https://expressjs.com/ (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[18]	«tic tac toe - Google Search». https://www.google.com/search?q=tic+tac+toe (zugegriffen Jan. 22, 2021).

[19]	AlDanial, AlDanial/cloc. 2021.

# Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| API | Eine Computerschnittstelle, die Interaktionen zwischen mehreren Software-Komponenten regelt. |
| CORS | Cross-origin resource sharing. Damit wird kontrolliert, von welchen Servern Daten geladen werden können. Dies macht Sinn, wenn nicht alle Daten einer Webseite auf dem gleichen Server liegen. |
| expressJS | JavaScript Webserver welcher auf NodeJS läuft. Es ist sozusagen das Standard-Framework, wenn man einen Webserver in NodeJS implementieren will. |
| Git | Populäre Open-Source Versionierungssoftware. Git erlaubt es auch, dass mehrere Personen am gleichen Projekt gleichzeitig arbeiten. |
| JWT | JSON Web Token über das Sicherheitsansprüche (z.B. Zugriff auf das Admin-Panel oder Login auf einer Webseite) sicher übertragen werden können. |
| JSON | JavaScript Object Notation (kurz JSON) ist ein Format Daten zu übertragen. Das Format ist einfach aus der Software anzusteuern und kann gleichzeitig vom Benutzer gut gelesen werden. |
| MongoDB | Datenbank welche Dokument-orientiert ist. Diese Datenbanken sind nur semi-organisiert. |
| NodeJS | Plattformunabhängiges JavaScript Runtime-Environment welches nicht im Browser läuft. Damit können Applikationen oder Server in JavaScript geschrieben werden. |
| REST | Representational State Transfer (kurz REST) ist ein Paradigma der Softwarearchitektur von Webservices. Es zielt auf die |
| Router | expressJS-Komponenten, welche zum organisieren HTTP Anfragen dient. Dies hilft eine Ordnerstruktur zu pflegen, welche ähnlich wie die URL ist. |
| Schema | Struktur einer Datenbanktabelle oder eines Datenbankdokument. |
| Socket | Kommunikationsendpunkt welcher zum Kommunizieren von zwei Computer verwendet wird. Die Kommunikation erfolgt meistens bidirektional. |
| Tic-Tac-Toe | Tic-Tac-Toe ist ein klassisches, einfaches Zweipersonen-Strategiespiel. Das Spiel besteht aus einem 3x3 Spielbrett. Ein Spieler ist ‘O’ und der andere ‘X’. Sie setzen abwechslungsweise ihr Zeichen auf ein leeres Feld. Wer als erster 3 seiner Zeichen in einer Zeile, Spalte oder Diagonalen hat, hat gewonnen. Ist das Spielbrett voll ist Unentschieden. |
| VueJS | VueJS ist ein Model View Viewmodel JavaScript-Framework mit dem das Benutzerinterface einer Webseite erstellt werden kann und reaktiv mit Daten verbunden werden kann. |

Tabelle 68: Glossar

# Anhang

Im Anhang sind die Code Listings zu finden. Da diese nicht abgegeben werden sollen, ist hier eine Übersicht über die Anzahl der Codezeilen im Projekt. Diese wurde mit cloc erstellt.

| Sprache | Dateien | Leere Zeilen | Kommentarzeilen | Codezeilen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JavaScript | 28 | 210 | 106 | 1561 |
| VueJS | 15 | 41 | 4 | 1332 |
| XML | 8 | 0 | 0 | 229 |
| JSON | 2 | 0 | 0 | 102 |
| CSS | 1 | 13 | 0 | 77 |
| HTML | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Total | 55 | 264 | 111 | 3317 |

Tabelle 69: Codezeilen-Übersicht

[1] «Free Git GUI for Windows, Mac, Linux | GitKraken».

[2] «Build software better, together».

[3] «WebStorm: The Smartest JavaScript IDE by JetBrains».

[4] «Visual Studio Code - Code Editing. Redefined».

[5] «diagrams.net».

[6] «Bootstrap Studio - The Revolutionary Web Design Tool».

[7] «Carbon».

[8] «Zotero | Your personal research assistant».

[9] «Fielding Dissertation: CHAPTER 5: Representational State Transfer (REST)».

[10] «The most popular database for modern apps».

[11] «Network socket», Wikipedia

[12] «The WebSocket API (WebSockets) - Web APIs | MDN».

[13] «Socket.IO».

[14] «White-box testing», Wikipedia

[15] «Softwaretest», Wikipedia

[16] «Black-box testing», Wikipedia

[17] «Express - Node.js web application framework».

[18] «tic tac toe - Google Search».

[19] AlDanial/cloc.